Checkliste Meilensteine ElisaAI

- M1: Technische Basis & Projektsetup
Projektstruktur aufsetzen, Entwicklungsumgebung einrichten, Frontend und Backend grundlegend anbinden, zentrale Schnittstellen vorbereiten.
Zeitraum: 04.05.2026 – 17.05.2026

- M2: Kernfunktionalitäten umsetzen
Grundlegende Nutzerinteraktionen, Lernpfade, Content-Anbindung und Chat-Funktionalität umsetzen.
Zeitraum: 18.05.2026 – 31.05.2026

- M3: Gamification & Lernformate
Quiz-Funktion, Punkte/Skillpoints, Level, Streaks und ggf. einfache Spielelemente integrieren.
Zeitraum: 01.06.2026 – 14.06.2026

- M4: Integration & Stabilisierung
Alle Komponenten zusammenführen, Fehler beheben, System testen und lauffähigen Demo-Stand herstellen.
Zeitraum: 15.06.2026 – 28.06.2026

- M5: Abschluss & Abnahme
Dokumentation finalisieren, Präsentation/Demo vorbereiten und Proof of Concept abnahmefähig machen.
Zeitraum: 29.06.2026 – 06.07.2026

Was wir uns vorgenommen haben

- PoC-Webseite mit Login, Lernpfad, Chat, Quiz und mindestens einem spielerischen Lernformat erstellen.

- OpenBook als technische Referenz nutzen, insbesondere für Rollen-/Berechtigungskonzept und Grundarchitektur.

- KI-Chat mit RAG-Ansatz umsetzen, damit Antworten auf den bereitgestellten Lernmaterialien basieren.

- Frontend mit Dashboard, Content View, Chat und Quiz-Ansichten auf Basis der Mockups realisieren.

- Datenmodell für Accounts, Chatverlauf, Lerninhalte und Gamification verwenden.

- Tests schlank halten: Unit-Tests, meilensteinbezogene Funktionstests, Integrationstest und abschließender Akzeptanztest.

- Pair Programming / Code-Reviews zur Qualitätssicherung einplanen.

- AGPL-kompatible Open-Source-Komponenten verwenden.